新洋港闸下移工程河道堤防工程

堤防道路工程

（防汛应急抢险通道）

招 标 文 件

合同编号：JHEC-XYZX-SG02-005

招标人：江苏省水利建设工程有限公司

二〇二三年十二月

第一章 招标公告

我公司最近承建了盐城市新洋港闸下移工程河道堤防工程，为充分吸收和利用社会各方优质资源，保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对本工程中堤防道路工程进行内部招标，本工程分两个标段，本次招标1个标段，欢迎参加竞标。

## 1. 项目概况与招标范围

1.1 工程地点：盐城市射阳县、亭湖区境内

1.2 招标内容：新洋港闸下移工程河道堤防工程堤顶道路施工（防汛应急抢险通道）。

本工程堤顶永久道路为防汛应急抢险通道，布置在新筑堤防南、北堤的堤顶上。北侧道路起点桩号AK0+000(即北堤桩号0+600），我部施工终点桩号AK7+500(即北堤桩号8+000）。南侧道路起点桩号8K0+000(即南堤桩号0+600），我部施工终点桩号BK3+050(即南堤堤桩号8+000）。堤顶高程为7.1m；道路宽度为12.0m，沥青砼路面宽6.0m，道路中心设计高程（沉降前）为7.1m，横坡：车行道为1%，土路肩为3%。本工程段防汛抢险应急通道长约10.550km。分两标段，本次招标一标段，主要为南堤堤顶道路施工全部内容。（道路施工设计详见施工图）

1.3 工期要求

工程计划于2024年1月5日进场，2024年6月10日前完工，具体时间根据项目部要求确定。同时满足承包人与业主签订的主合同要求、满足承包人形象要求。

1.4 质量要求

工程质量要求达到优良等级，质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）等要求，质量能够满足图纸及江苏省道路施工相关施工规范要求，做到检测及验收合格。

2. 投标人资格要求

投标人具备独立法人资格，有营业执照经营许可及有效的安全生产许可证，在近五年内承担过类似工程并且质量合格的单位，同时要提供相关证明；不接受个人投标。

3. 招标文件的获取

本次招标为公开招标。2023年12月31日～2024年1月4日（上午8:00-下午16:00，节假日网上购买）到江苏水利建设工程有限公司工程部 购买招标文件，购买标书时经办人须携带本人身份证件、授权委托书（营业执照、资质证书、安全许可证复印件加盖公章）和承担过类似工程的业绩证明文件或合同复印件（包括分包合同）。投标人也可通过网上购买招标文件，购买时需将以上资料发送：戴海军，联系电话15896418408（微信同号）。招标文件每套售价人民币500元整，售后不退。

- 招标人地址：

（1）扬州市长征西路14号江苏省水利建设工程有限公司，联系人：戴海军，电话：15896418408、0514-87361483。（2）江苏省水利建设工程有限公司新洋港闸下移工程河道堤防工程施工项目经理部（盐城市亭湖区黄尖镇新洋港闸南路26号），联系人：蔡青红，电话：15252577699；（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：051487361772。

5、踏勘现场

招标人不集中组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场,。

6. 备注

6.1 招标人不保证价格最低的投标人中标；

6.2 开标后，投标人应积极配合招标人对投标文件疑问的解答或商务谈判，并以有利于招标人的条件签订协议。

一、投标人须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：新洋港闸下移工程河道堤防工程施工 |
| 2 | 本次承包人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 工程质量要求：符合《公路工程质量检验评定标准》（JIG F80/1-2017）、《公路工程技术标准》（JTG-2014）、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019），等级达到优良。 工期要求：符合甲方进度计划及甲方项目的总体计划要求。 合同价格：单价为综合单价，在合同期内不因市场因素变动而调整。 |
| 4 | 本次投标人资格要求：1、具备独立法人资格；有营业执照经营许可及安全生产许可证2、投标人具备公路工程施工经验，近五年内承担过类似工程并且质量合格，须同时提供相关证明；3、公路施工自有设备，包括：挖掘机、压路机、旋耕机、摊铺机等。 |
| 5 | 有意参加投标的分包人于2023年12月31日～2024年1月4日（上午8:00-下午16:00，节假日网上购买），到江苏省水利建设工程有限公司工程部购买招标文件，购买标书时经办人须携带本人身份证件、授权委托书、营业执照、资质证书、安全许可证和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。投标人也可通过网上购买招标文件，购买时需将以上资料发送：戴海军，联系电话15896418408（微信同号）。招标文件每套售价人民币500元整，售后不退。 |
| 6 | 投标保证金金额：本次设投标保证金伍万元；履约保证金为签订合同总价的3%，安全保证金为签订合同总价的1%；签订合同后中标人缴纳的投标保证金转为履约保证金及安全保证金，施工进场前补足差额。 投标保证金形式：在开标前一天，即2024年1月4日下午16：00时前电汇至指定账户 |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，U盘一份（内含投标文件电子版和excel清单电子版），和标书一起密封包装。所有纸质资料（包括封面和目录）均需采用A4规格复印纸打印，合并胶装成册，投标文件应采用软封面，不接受穿孔活页装订方式的投标文件。 |
| 8 | 投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司五楼会议室（扬州市长征西路14#）。投标截止期、开标时间均为：2024年1月5日14:00时。 |
| 9 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金、履约保证金、安全保证金的指定银行账户。写明：XXXX（文字非项目编号）项目保证金。 转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。 保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司 开户行：中国建设银行扬州琼花支行 银行帐号：32001745736050488688 |
| 10 | 评标办法：1、本次招标采取综合评分法；2、本次招标设限价，高于限价的报价将作废标。 |

二、投标联系方式

2.1招 标 人：江苏省水利建设工程有限公司

地址：扬州市长征西路14号

联系电话：15896418408（戴海军）

电子邮件：75665451@qq.com（戴海军）

2.2勘察现场联系人：蔡青红

联系电话：15252577699

地址：盐城市亭湖区黄尖镇新洋港闸南路26号

2.3招标监督机构：江苏省水利建设工程有限公司纪委

地址：扬州市长征西路14号

纪委联系人：姚立宏

联系电话：051487361772